TIERONE

Plan de Acción · Documentación Técnica v1.0

Plataforma de Wagers, E-Commerce y Comunidad Gaming

React · Laravel · MySQL · IGDB API · Twitch Helix API · Fabric.js

Proyecto Final de Grado Superior DAW

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| Wager System (partidas por dinero) | Por construir |
| E-Commerce con Fabric.js (personalización) | Por construir |
| Comunidad / Perfiles de juego (IGDB + Twitch) | Por construir |
| Backend API REST (Laravel) | Por construir |
| Frontend SPA (React) | Por construir |

2025

# 1. Visión del Proyecto

TierOne es una plataforma web enfocada en la comunidad gamer que combina tres módulos de alto valor en un único ecosistema:

| Módulo | Propuesta de valor | Tecnología clave |
| --- | --- | --- |
| Wager System | Los jugadores apuestan dinero real en partidas. El sistema valida resultados, gestiona depósitos y pagos. | Laravel + Stripe/PayPal + MySQL |
| E-Commerce personalizado | Tienda de productos gaming (camisetas, periféricos, etc.) con editor visual en el que el usuario personaliza el diseño antes de comprar. | React + Fabric.js + Laravel API |
| Comunidad & Discovery | Perfiles de juego enriquecidos con datos de IGDB (portada, trailers, sinopsis) y datos en tiempo real de Twitch (streams, clips, ranking global). | IGDB API + Twitch Helix + React |

La combinación de los tres módulos crea un flywheel: el usuario entra a ver streams de su juego favorito, compra merch personalizado y reta a otros usuarios con dinero real. Este ciclo aumenta el tiempo en plataforma y la monetización.

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + React Router + Zustand | SPA rápida, gestión de estado global sencilla para carrito, auth y editor |
| Editor visual | Fabric.js sobre canvas HTML5 | Manipulación de imágenes/texto en canvas para personalizar productos |
| Backend API | Laravel 11 (PHP) — REST JSON API | Stack completo con Eloquent ORM, colas, jobs y auth con Sanctum |
| Base de datos | MySQL 8 | Relacional, transacciones seguras para wagers y pedidos de tienda |
| API externa 1 | IGDB via Twitch OAuth | Datos estáticos de juegos: portada, artworks, synopsis, similar_games |
| API externa 2 | Twitch Helix API | Datos en vivo: streams, clips, ranking global de juegos |
| Caché | Redis (Laravel Cache) | TTL diferenciado por tipo de dato (ver sección 5) |
| Pagos | Stripe (recomendado) | SDK oficial, flujo PCI-compliant para wagers y tienda |
| Storage archivos | Laravel Storage + S3 o local | Imágenes personalizadas generadas por Fabric.js |
| Auth | Laravel Sanctum (SPA tokens) | Autenticación stateful para la SPA React |

## 2.2 Diagrama de capas

El sistema sigue una arquitectura de tres capas estricta:

- Capa de presentación: React SPA (cliente). Nunca tiene credenciales de API externas.

- Capa de negocio: Laravel API REST. Único punto de acceso a IGDB, Twitch, Stripe y MySQL.

- Capa de datos: MySQL + Redis. MySQL para datos persistentes; Redis para caché de APIs externas y colas de jobs.

## 2.3 Regla de oro de seguridad

⚠  CRÍTICO: Las API keys de IGDB y Twitch NUNCA salen del servidor Laravel. El frontend solo consume la API propia de TierOne.

# 3. Plan de Acción — Fases de Desarrollo

El proyecto se divide en 5 fases secuenciales. Cada fase tiene entregables concretos y criterios de aceptación medibles.

## Fase 1 — Infraestructura base (Semana 1-2)

Objetivo: entorno funcional, auth y estructura de BD

Backend (Laravel)

- Crear proyecto Laravel con Laravel Breeze o Jetstream desactivado; instalar Sanctum para auth SPA.

- Diseñar y migrar el esquema de base de datos MySQL completo (ver sección 4).

- Configurar Redis como driver de caché y colas (QUEUE_CONNECTION=redis).

- Crear el sistema de roles: usuario, admin, streamer_vinculado.

- Endpoint POST /api/auth/register y POST /api/auth/login con Sanctum.

Frontend (React)

- Crear proyecto React con Vite. Configurar React Router v6 con rutas protegidas.

- Instalar Zustand para estado global (carrito, usuario autenticado).

- Crear layout principal: Navbar, Sidebar, Footer. Sistema de temas (dark/light).

- Pantalla de login y registro conectadas a la API Laravel.

Criterios de aceptación Fase 1

- Un usuario puede registrarse, hacer login y ver su perfil en la SPA.

- Las migraciones de MySQL están todas aplicadas sin errores.

- Redis responde a comandos básicos desde Laravel (Cache::put / Cache::get).

## Fase 2 — Módulo Comunidad + APIs externas (Semana 3-5)

Objetivo: GameProfile completo con datos IGDB y Twitch en tiempo real

Integración IGDB

- Obtener credenciales: crear app en dev.twitch.tv, guardar client_id y client_secret en .env.

- Crear GameService en Laravel: método getAccessToken() con caché de 60 días, método getGameBySlug($slug) que hace POST a https://api.igdb.com/v4/games con campos: id, name, summary, storyline, cover.*, artworks.*, screenshots.*, videos.*, genres.name, themes.name, platforms.name, involved_companies.company.name, involved_companies.developer, similar_games.name, similar_games.cover.*, aggregated_rating, rating, first_release_date.

- Crear GameController con endpoint GET /api/games/{slug} — devuelve datos IGDB con caché de 24h (TTL ajustable por campo).

- Endpoint GET /api/games/search?q={query} para el buscador de la home.

Integración Twitch Helix

- Crear TwitchService con métodos: getLiveStreams($gameId, $limit=8) usando GET /streams?game_id=, getTopClips($gameId) usando GET /clips?game_id=&first=6, getGameRank($gameName) usando GET /games?name=.

- Endpoint GET /api/games/{slug}/live — caché de 90 segundos.

- Endpoint GET /api/games/{slug}/clips — caché de 1 hora.

- Registrar el dominio de producción en la consola de Twitch para habilitar embeds.

Frontend — Página GameProfile

- Componente GameProfile.jsx: fondo dinámico con artwork de IGDB, glassmorphism sobre el fondo.

- Componente TrailerModal.jsx: reproduce el video de YouTube (video_id de IGDB) en un modal al hover.

- Componente LiveStreamGrid.jsx: grid de 6-8 streams con thumbnail, nombre del streamer y viewer_count. Actualización automática cada 90 segundos con useInterval.

- Componente ClipCarousel.jsx: carrusel de clips destacados de la semana.

- Componente SimilarGames.jsx: fila de juegos relacionados enlazados a sus GameProfiles.

Criterios de aceptación Fase 2

- La página de League of Legends muestra portada, artwork de fondo, sinopsis, género y compañía desarrolladora.

- Se ven los streams en vivo actualizados sin recargar la página.

- Un juego sin trailer no rompe la UI (estado fallback implementado).

## Fase 3 — E-Commerce con Fabric.js (Semana 6-8)

Objetivo: tienda funcional con editor de personalización y checkout completo

Backend — Tienda

- Modelos: Product (name, base_price, category, stock), ProductVariant (size, color), Order, OrderItem, Cart, CartItem.

- CRUD de productos (admin): POST/PUT/DELETE /api/admin/products.

- Endpoints de tienda: GET /api/products (catálogo), GET /api/products/{id}, POST /api/cart/add, GET /api/cart, DELETE /api/cart/{item}.

- Job de Laravel: ProcessOrderJob — tras confirmación de pago, guarda la imagen personalizada en storage y crea el pedido en BD.

Frontend — Catálogo y editor

- Página de catálogo con filtros por categoría, precio y juego asociado.

- Página de producto con galería de fotos y botón Personalizar.

- Editor Fabric.js: cargar imagen base del producto en canvas, permitir al usuario añadir texto personalizado, subir su propia imagen/logo, cambiar colores. Botón Guardar diseño serializa el canvas a JSON y a PNG (canvas.toDataURL).

- Enviar PNG + JSON al backend via POST /api/orders/preview antes del checkout.

- Carrito lateral (drawer) con Zustand: añadir, eliminar, ver total.

Integración de pagos (Stripe)

- Instalar stripe/stripe-php en Laravel. Crear endpoint POST /api/checkout/session — genera un Stripe Checkout Session y devuelve la URL de pago.

- Webhook endpoint POST /api/stripe/webhook — escucha checkout.session.completed y dispara ProcessOrderJob.

- En React: redirigir al usuario a la URL de Stripe Checkout. Página de éxito /order/success y de error /order/cancel.

Criterios de aceptación Fase 3

- Un usuario puede personalizar una camiseta, añadirla al carrito y pagar con tarjeta de prueba de Stripe.

- Tras el pago, el pedido aparece en /account/orders con el diseño guardado.

- El stock se descuenta correctamente tras una compra.

## Fase 4 — Wager System (Semana 9-12)

Objetivo: sistema de apuestas entre jugadores con gestión de depósitos y disputas

Diseño del flujo de wager

El flujo completo de una partida apostada es:

- Jugador A crea un Wager: selecciona juego, plataforma, modo, stake (cantidad de dinero) y envía invitación.

- Jugador B acepta el Wager. El sistema bloquea el stake de ambos jugadores (estado: locked).

- Los jugadores juegan la partida externamente.

- Ambos reportan el resultado (winner_reported_by_a y winner_reported_by_b).

- Si ambos coinciden: el ganador recibe el 95% del premio (5% es la comisión de TierOne). Estado: completed.

- Si hay disputa: el wager pasa a estado disputed y un admin revisa la evidencia (capturas de pantalla).

Backend — Wager

- Modelo Wager: creator_id, opponent_id, game_id, platform, stake_amount, status (pending/active/completed/disputed/cancelled), winner_id, commission_amount.

- Modelo WalletTransaction: user_id, type (deposit/withdrawal/wager_lock/wager_win/commission), amount, reference_id.

- Endpoints: POST /api/wagers (crear), POST /api/wagers/{id}/accept, POST /api/wagers/{id}/report (reportar resultado), GET /api/wagers/my (historial).

- WagerService: lógica de lock de fondos, resolución automática si ambos coinciden, disparo de notificación si hay disputa.

- Panel de admin: GET /api/admin/wagers?status=disputed para revisar disputas.

Frontend — Wager UI

- Página /wagers/create: formulario con buscador de juego (conectado a IGDB search), selector de stake, selector de oponente por username.

- Página /wagers/my: lista de wagers activos, pendientes e historial con estados visuales claros.

- Componente WagerCard.jsx: muestra estado, oponente, stake y botones contextuales (aceptar, reportar resultado).

- Wallet widget en el navbar: saldo disponible en tiempo real.

Consideraciones legales y de compliance

⚠  IMPORTANTE: Las apuestas con dinero real están reguladas en España. Para el TFG se recomienda implementar con dinero ficticio (créditos) o aclarar en la memoria que es un entorno de prueba sin operación real.

Criterios de aceptación Fase 4

- Dos usuarios pueden crear y resolver un wager con resultado coincidente.

- Los saldos se actualizan correctamente tras la resolución.

- Un wager con disputa queda en estado disputed y visible en el panel de admin.

## Fase 5 — Pulido, tests y documentación (Semana 13-15)

Objetivo: entregable de calidad profesional para la defensa del TFG

Testing

- Laravel: tests de feature para cada endpoint crítico (auth, wager flow, checkout). Usar PHPUnit + RefreshDatabase.

- React: tests de componentes con Vitest + React Testing Library para GameProfile, WagerCard y el editor Fabric.js.

- Tests E2E con Playwright: flujo completo de registro → explorar juego → crear wager → personalizar producto → checkout.

Optimización y SEO

- Implementar React Helmet para meta tags dinámicos en GameProfile (título, descripción, og:image con el cover de IGDB).

- Lazy loading de imágenes en catálogo y GameProfile.

- Implementar React.lazy() + Suspense para el editor Fabric.js (es el chunk más pesado).

Documentación

- README.md con instrucciones de instalación local, variables de entorno necesarias y comandos de arranque.

- Colección de Postman exportada con todos los endpoints de la API.

- Diagrama entidad-relación de la base de datos actualizado.

- Memoria del TFG: incluir esta documentación como base, añadir capturas de pantalla de cada módulo en funcionamiento.

# 4. Esquema de Base de Datos

Todas las tablas se crean mediante migraciones de Laravel. El esquema está diseñado para soportar los tres módulos simultáneamente con integridad referencial.

| Tabla | Campos principales | Propósito |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, email, password, role, wallet_balance, twitch_id (nullable), avatar, created_at | Usuarios de la plataforma |
| games_cache | id, igdb_id, slug, name, cover_url, summary, genres, raw_json, cached_at, ttl_hours | Caché local de datos IGDB para reducir llamadas a la API |
| wagers | id, creator_id, opponent_id, game_igdb_id, platform, stake, status, winner_id, commission, evidence_url, created_at | Partidas apostadas entre usuarios |
| wallet_transactions | id, user_id, type, amount, balance_after, wager_id (nullable), order_id (nullable), created_at | Historial de movimientos de saldo |
| products | id, name, description, base_price, category, stock, base_image_url, game_igdb_id (nullable), active | Catálogo de la tienda |
| product_variants | id, product_id, size, color, stock_override | Variantes de producto (talla, color) |
| orders | id, user_id, status, total, stripe_session_id, shipping_address_json, created_at | Pedidos de la tienda |
| order_items | id, order_id, product_variant_id, quantity, unit_price, customization_json, custom_image_url | Items de cada pedido con datos de personalización |
| carts | id, user_id, created_at, updated_at | Carrito activo por usuario (1:1) |
| cart_items | id, cart_id, product_variant_id, quantity, customization_json | Items del carrito con personalización temporal |
| notifications | id, user_id, type, data_json, read_at, created_at | Notificaciones in-app (wager aceptado, pedido enviado, etc.) |

# 5. Estrategia de Caché (Redis)

Sin caché, el sistema agotará los límites de IGDB y Twitch desde el primer día de uso. Cada tipo de dato tiene un TTL diferente según su frecuencia de cambio.

| Dato | Clave Redis | TTL | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Token OAuth Twitch | twitch:access_token | 55 días | Se renueva automáticamente antes de expirar |
| Datos completos de juego (IGDB) | igdb:game:{slug} | 24 horas | Portada, artworks, synopsis, similar_games |
| Cover e imágenes (IGDB) | igdb:cover:{id} | 7 días | Las imágenes no cambian |
| Búsqueda de juegos (IGDB) | igdb:search:{query_hash} | 1 hora | Resultados de búsqueda en vivo |
| Streams en vivo (Twitch) | twitch:streams:{igdb_id} | 90 segundos | Dato más volátil del sistema |
| Clips de la semana (Twitch) | twitch:clips:{igdb_id} | 1 hora | Actualización cada hora es suficiente |
| Ranking global de juegos (Twitch) | twitch:top_games | 5 minutos | Para sección Trending de la home |
| Catálogo de productos | shop:catalog:{page}_{filters_hash} | 30 minutos | Se invalida al crear/modificar producto |
| Perfil de usuario público | user:profile:{id} | 15 minutos | Stats, logros, wager history público |

Implementación en Laravel:

Cache::remember('igdb:game:' . $slug, now()->addHours(24), fn() => $this->fetchFromIGDB($slug));

# 6. Agentes de Implementación

El desarrollo se organiza en 6 agentes especializados. Cada agente tiene responsabilidad exclusiva sobre su dominio, inputs definidos y outputs concretos. Este modelo permite trabajar en paralelo y detectar dependencias antes de que bloqueen el desarrollo.

## Agente 1 — DB Architect

| A1 DB Architect | Rol: Diseña y mantiene el esquema MySQL completo y las migraciones de Laravel |  |
| --- | --- | --- |
|  | INPUTS • Requisitos funcionales de todos los módulos • Decisiones de stack (MySQL 8, Laravel Eloquent) | OUTPUTS • Migraciones Laravel en /database/migrations • Modelos Eloquent con relaciones • Seeders para datos de prueba • Diagrama ER actualizado |
|  | Herramientas / stack: Laravel Artisan (make:migration, make:model), MySQL Workbench para visualización |  |

## Agente 2 — API Builder (Laravel)

| A2 API Builder | Rol: Construye todos los endpoints REST del backend y los servicios de negocio |  |
| --- | --- | --- |
|  | INPUTS • Esquema de BD de A1 • Especificación de endpoints (esta documentación) • Credenciales .env de IGDB y Twitch | OUTPUTS • Endpoints REST documentados en Postman • GameService.php, TwitchService.php, WagerService.php • Middlewares de auth (Sanctum) • Tests PHPUnit de feature |
|  | Herramientas / stack: Laravel 11, Sanctum, Redis (Cache + Queue), Stripe PHP SDK, PHPUnit |  |

## Agente 3 — Frontend Core (React)

| A3 Frontend Core | Rol: Construye el sistema de routing, layout, auth y páginas base de la SPA |  |
| --- | --- | --- |
|  | INPUTS • Diseño UI/UX (wireframes o decisiones de diseño) • Endpoints de auth de A2 | OUTPUTS • Configuración Vite + React Router v6 • Sistema de temas dark/light con CSS variables • Contextos de auth y carrito con Zustand • Componentes base: Navbar, Sidebar, Layout, ProtectedRoute |
|  | Herramientas / stack: React 18, Vite, React Router v6, Zustand, Axios, CSS Modules o Tailwind |  |

## Agente 4 — Community Module

| A4 Community Module | Rol: Implementa el módulo de perfiles de juego con IGDB y Twitch |  |
| --- | --- | --- |
|  | INPUTS • Endpoints /api/games/* de A2 • Componentes base de A3 | OUTPUTS • GameProfile.jsx con fondo dinámico y glassmorphism • LiveStreamGrid.jsx con actualización automática • ClipCarousel.jsx • TrailerModal.jsx con fallback • SimilarGames.jsx • Hook useGameData() para fetch y caché en cliente |
|  | Herramientas / stack: React, custom hooks, Intersection Observer (lazy load imágenes), YouTube embed API |  |

## Agente 5 — E-Commerce & Editor

| A5 E-Commerce & Editor | Rol: Construye la tienda y el editor de personalización con Fabric.js |  |
| --- | --- | --- |
|  | INPUTS • Endpoints /api/products/* y /api/cart/* de A2 • Componentes base de A3 • Decisión de gateway de pago (Stripe) | OUTPUTS • ProductCatalog.jsx con filtros • ProductDetail.jsx con galería • FabricEditor.jsx (editor canvas completo) • CartDrawer.jsx • CheckoutFlow.jsx con integración Stripe • Hook useFabricCanvas() para gestión del editor |
|  | Herramientas / stack: React, Fabric.js, Stripe.js (@stripe/react-stripe-js), React.lazy para code splitting del editor |  |

## Agente 6 — Wager System

| A6 Wager System | Rol: Implementa el sistema de partidas apostadas, wallet y resolución de disputas |  |
| --- | --- | --- |
|  | INPUTS • Endpoints /api/wagers/* y /api/wallet/* de A2 • Componentes base de A3 • Sistema de auth de A3 (user con rol y balance) | OUTPUTS • WagerCreate.jsx con búsqueda de juego por IGDB • WagerList.jsx con estados visuales • WagerCard.jsx con acciones contextuales • WalletWidget.jsx en navbar • AdminDisputePanel.jsx (rol admin) • Notificaciones in-app para eventos de wager |
|  | Herramientas / stack: React, Zustand (wallet state), polling o WebSockets para actualizaciones de wager en vivo |  |

# 7. Dependencias y Orden de Ejecución

El orden de trabajo entre agentes no es libre. Algunas tareas bloquean otras. Este mapa de dependencias es el que debe seguirse:

| Semana | Agente(s) activo(s) | Tarea | Bloquea a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | Diseñar y migrar esquema MySQL completo | A2, A6 |
| 1-2 | A2 (parcial) | Auth endpoints + GameService + TwitchService | A3, A4 |
| 2 | A3 | Setup Vite, Router, Zustand, Layout base, Auth UI | A4, A5, A6 |
| 3-4 | A4 | GameProfile completo con IGDB y Twitch | Ninguno |
| 3-5 | A2 (parcial) | Endpoints de tienda y wagers | A5, A6 |
| 6-8 | A5 | Catálogo, editor Fabric.js, checkout Stripe | Ninguno |
| 9-12 | A6 | Wager system completo con wallet y disputas | Ninguno |
| 13-15 | Todos | Tests, optimización, documentación final | — |

A1 y A2 (parcial) son el cuello de botella. Si el esquema de BD y los primeros endpoints no están listos en semana 2, todas las demás ramas se bloquean.

# 8. Variables de Entorno (.env)

Todas las credenciales viven exclusivamente en el .env del backend Laravel. Este archivo NUNCA se sube al repositorio (ya está en .gitignore por defecto en Laravel).

| Variable | Valor de ejemplo | Cómo obtenerlo |
| --- | --- | --- |
| APP_KEY | base64:... | php artisan key:generate |
| DB_DATABASE | tierone_db | MySQL local o servidor |
| DB_USERNAME / DB_PASSWORD | root / secret | Credenciales MySQL |
| REDIS_HOST | 127.0.0.1 | Redis local |
| TWITCH_CLIENT_ID | abc123... | dev.twitch.tv > Aplicaciones |
| TWITCH_CLIENT_SECRET | xyz789... | dev.twitch.tv > Aplicaciones |
| IGDB_BASE_URL | https://api.igdb.com/v4 | Fijo (no requiere cambio) |
| STRIPE_SECRET_KEY | sk_test_... | dashboard.stripe.com |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | whsec_... | Stripe CLI: stripe listen |
| FRONTEND_URL | http://localhost:5173 | URL de la SPA React (para CORS) |

# 9. Checklist de Arranque del Proyecto

Antes de escribir la primera línea de código de negocio, verificar que todos estos puntos están completados:

Entorno local

- PHP 8.2+, Composer, Node 20+, MySQL 8, Redis instalados y funcionando.

- Laravel 11 instalado: composer create-project laravel/laravel tierone-backend.

- React + Vite instalado: npm create vite@latest tierone-frontend -- --template react.

- Laravel Sanctum configurado para SPA (SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS en .env).

- CORS configurado en config/cors.php para permitir el origen de React.

Credenciales externas

- Cuenta de desarrollador en dev.twitch.tv creada. App creada, client_id y client_secret guardados.

- Dominio de producción registrado en la app de Twitch (para embeds).

- Cuenta de Stripe creada. API keys de test copiadas en .env.

- Stripe CLI instalado para testear webhooks en local.

Repositorio

- Repositorio Git creado (GitHub o GitLab). Ramas: main (producción), develop (integración), feature/* (trabajo).

- .env añadido al .gitignore. .env.example creado con todas las variables sin valores.

- README.md inicial con instrucciones de instalación.

# 10. Métricas de Éxito para la Defensa del TFG

Estos son los criterios objetivos con los que evaluar que TierOne está completo y listo para su presentación:

| Área | Métrica | Valor objetivo |
| --- | --- | --- |
| API Performance | Tiempo de respuesta GET /api/games/{slug} con caché activo | < 100ms |
| API Performance | Tiempo de respuesta GET /api/games/{slug}/live (Twitch) | < 200ms |
| E-Commerce | Flujo completo de compra con personalización Fabric.js | Completable en < 3 minutos |
| Wager | Resolución de wager con resultado coincidente | Automática, sin intervención admin |
| Testing | Cobertura de tests en endpoints críticos del backend | > 70% |
| IGDB | Número de campos de juego mostrados en GameProfile | > 10 campos distintos |
| Twitch | Streams en vivo mostrados en GameProfile de juego popular | 5-10 streams visibles |
| UX | El flujo completo (registro → wager + compra) sin errores | 100% funcional |

TierOne · Documentación Técnica v1.0 · Proyecto Final DAW 2025